zarządzenie nr 3/SP15/2018-2019

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W CZĘSTOCHOWIE

Z dnia  25 lutego 2019

W sprawie harmonogramu prowadzenia prac nad wprowadzeniem dziennika elektronicznego

W związku z wprowadzeniem w szkole dziennika elektronicznego z dniem 1 września 2019 roku ustalam poniższy harmonogram prac:

1. Szkolenia dla nauczycieli z podziałem na grupy:

04.03.2019 – szkolenie dla wychowawców klas I-III SP – godz.11.35 sala 28.

05.03.2019 – szkolenie dla wychowawców klas IV-VIII i IIIg – godz. 13.30 sala 28

06.03.2019 – szkolenie dla pozostałych nauczycieli – godz. 14.30 sala 28

Nauczyciele p. E. Karlińska, p. M. Łapeta, p. S. Cichocka – termin indywidualny spotkania ustalony będzie po konsultacji z nauczycielami.

W dniu szkolenia nauczyciele powinni posiadać login i hasło – sposób pozyskania omawiany był podczas rady pedagogicznej w dniu 16 stycznia 2019 roku. OBECNOŚĆ NAUCZYCIELI NA SZKOLENIACH OBOWIĄZKOWA

2. Od 7 marca do 31 marca 2019 roku nauczyciele wprowadzają dane, zgłaszają ewentualne problemy, doskonalą się we wprowadzaniu danych

3. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku – nauczyciele prowadzą dziennik, wdrażają się do systemu, jest jeszcze wtedy czas na ewentualne podpowiedzi, zmiany itp.

4. Od 1 maja do 21 czerwca 2019 roku – nauczyciele prowadzą dziennik podlegający kontroli przez dyrektora szkoły

5. Podczas całego procesu wprowadzania dziennika niezbędne będzie korygowanie ewentualnych błędów poprzez ścisły kontakt z dyrektorem i sekretariatem

6. Wychowawcy przed 1 maja 2019 roku poinformują uczniów i rodziców o dostępie do dziennika, czyli przekażą zasady logowania, a na ewentualne zapytania rodziców, wychowawcy odpowiedzą 8 maja podczas zebrań

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 15

w  Częstochowie

(-) Tomasz Szczygłowski